Projekt zaliczeniowy z Inżynierii Oprogramowania
System zarządzania warsztatem samochodowym „Auto-Expert"

Skład grupy:
- Maciej Jagodziński (63732)
- Mikhail Rodia (61385)

Technologie: Java (JDK 17), SQLite (JDBC), Visual Studio Code

# Opis projektu

System „Auto-Expert" to aplikacja konsolowa napisana w języku Java, przeznaczona do kompleksowej obsługi warsztatu samochodowego. System umożliwia zarządzanie bazą klientów i pojazdów, rejestrację i śledzenie zleceń napraw ze zmianą statusów, prowadzenie magazynu części zamiennych z automatycznym alertowaniem o niskim stanie, generowanie kosztorysów i rozliczeń z obsługą płatności bezgotówkowych oraz przeglądanie archiwum historii serwisowej z możliwością filtrowania.

## Moduły systemu

1. Ewidencja klientów i pojazdów
Dodawanie, przeglądanie i zarządzanie bazą klientów (imię, nazwisko, telefon) oraz przypisanych do nich pojazdów (VIN, marka, model). Walidacja numeru telefonu (9 cyfr) i VIN (17 znaków).

2. Zarządzanie zleceniami (naprawami)
Tworzenie kart napraw przypisanych do pojazdów, śledzenie statusów zleceń (Przyjęte → W trakcie naprawy → Zakończone), przypisywanie mechaników do zleceń.

3. Zarządzanie bazą części i materiałów
Prowadzenie magazynu części zamiennych z informacją o nazwie, cenie, ilości i minimalnym stanie magazynowym. Automatyczne zgłaszanie alertu przy niskim stanie.

4. Moduł rozliczeniowy
Automatyczne generowanie kosztorysów na podstawie roboczogodzin (stawka 150 PLN/rbh) i kosztu części. Symulacja płatności bezgotówkowej z terminalem bankowym.

5. Archiwum historii serwisowej
Przeglądanie pełnej historii napraw z możliwością filtrowania po numerze VIN pojazdu lub nazwisku właściciela.

## Zastosowane rozwiązania

Baza danych SQLite – lekka, jednoplikowa baza relacyjna, idealna dla lokalnej aplikacji warsztatowej.

PreparedStatement (JDBC) – zabezpieczenie przed atakami SQL Injection we wszystkich zapytaniach.

Walidacja danych wejściowych – kontrola formatu telefonu (regex \d{9}), długości VIN (17 znaków), typów numerycznych.

Klucze obce (FOREIGN KEY) – zapewnienie integralności relacji pomiędzy klientami, pojazdami i naprawami.

Architektura modułowa – podział na klasę App (interfejs użytkownika) i DatabaseManager (warstwa dostępu do danych).

# Ćwiczenia 8 – Czasochłonność, zasoby, harmonogram

## 1. Czasochłonność projektu

Łączny nakład pracy szacowany jest na ok. 36-40 roboczogodzin (rbh):
- Projektowanie (UML i baza danych): 6 rbh – opracowanie struktury klas i bazy SQLite.
- Implementacja (Java): 20-22 rbh – zakodowanie 5 kluczowych funkcjonalności oraz walidacji danych.
- Testowanie: 5 rbh – sprawdzenie logiki rozliczeń i spójności transakcji.
- Dokumentacja: 5 rbh – przygotowanie instrukcji i zrzutów ekranu.

## 2. Zasoby i podział obowiązków

Zasoby sprzętowe: 2 laptopy.

Oprogramowanie: Visual Studio Code z rozszerzeniami do Javy, JDK 17, SQLite.

Podział prac w grupie:

Maciej Jagodziński (63732):

Analiza i projektowanie: Przygotowanie diagramu przypadków użycia (Use Case) oraz zaprojektowanie struktury bazy danych SQLite.

Implementacja: Stworzenie bazy danych i połączenia (JDBC). Moduł ewidencji klientów i pojazdów (GUI + zapis do bazy). Moduł rozliczeniowy (automatyczne wyliczanie kosztów naprawy).

Testy i dokumentacja: Przeprowadzenie testów walidacji danych i opisanie modułów ewidencji oraz rozliczeń w dokumentacji końcowej.

Mikhail Rodia (61385):

Analiza i projektowanie: Przygotowanie diagramu klas UML oraz diagramu sekwencji dla procesu naprawy.

Implementacja: Przygotowanie głównego menu aplikacji. System zarządzania zleceniami/naprawami (zmiana statusów). Zarządzanie bazą części oraz Archiwum historii serwisowej.

Testy i dokumentacja: Przeprowadzenie testów transakcji bazodanowych (rollback) oraz przygotowanie instrukcji obsługi i zrzutów ekranu w dokumentacji końcowej.

## 3. Harmonogram (Czas realizacji)

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 4 tygodni (średnio 4,5h pracy na osobę tygodniowo):
- Tydzień 1: Specyfikacja wymagań i przygotowanie diagramów UML oraz bazy danych.
- Tydzień 2: Budowa szkieletu aplikacji w Javie i implementacja modułów ewidencji oraz części.
- Tydzień 3: Implementacja modułu zleceń, systemu rozliczeniowego i historii napraw.
- Tydzień 4: Finalne testy walidacji, poprawa błędów i oddanie dokumentacji końcowej.

# Ćwiczenia 9 – Zarządzanie ryzykiem i kosztorys

## 4. Zarządzanie ryzykiem (Identyfikacja i mitygacja)

A. Faza projektowania:

Ryzyko: Błędne zaprojektowanie relacyjnej struktury bazy danych SQLite, co może skutkować problemami z normalizacją danych.

Mitygacja: Szczegółowa weryfikacja i omówienie diagramu klas UML (za który odpowiada Mikhail) oraz struktury bazy przed rozpoczęciem właściwego kodowania.

B. Faza wykonania (implementacji):

Ryzyko: Opóźnienia w harmonogramie spowodowane trudnościami z integracją bazy danych (JDBC) z interfejsem.

Mitygacja: Ścisła współpraca i podział na niezależne moduły. W harmonogramie przewidziano Tydzień 4 jako bufor na finalne testy i poprawę błędów.

Ryzyko: Utrata niezapisanego kodu źródłowego (awaria jednego z 2 laptopów).

Mitygacja: Korzystanie z systemu kontroli wersji (Git/GitHub) i regularne (codzienne) wypychanie zmian do zdalnego repozytorium.

C. Faza wdrożenia:

Ryzyko: Brak kompatybilności środowiska uruchomieniowego (np. brak zainstalowanego środowiska Java na docelowym komputerze w warsztacie).

Mitygacja: Zbudowanie aplikacji do postaci samowykonywalnego pliku .jar i dołączenie instrukcji instalacji środowiska uruchomieniowego (JRE odpowiadającej JDK 17).

## 5. Szczegółowy kosztorys projektu

Kalkulacja oparta na rynkowych stawkach dla początkujących programistów (80 PLN netto/godzinę). Całkowity czas: 40 rbh.

| Pozycja kosztorysu | Koszt |
| --- | --- |
| Analiza, projektowanie, implementacja i testowanie (2 × 20 rbh × 80 PLN) | 3 200 PLN |
| Amortyzacja sprzętu (2 laptopy × 4 tygodnie) | 400 PLN |
| Licencje oprogramowania (Open Source) | 0 PLN |
| Instalacja i konfiguracja na komputerze warsztatu (2 rbh) | 160 PLN |
| Szkolenie personelu (3 rbh) | 240 PLN |
| ŁĄCZNIE | 4 000 PLN netto |

# Ćwiczenia 10 – Specyfikacja przypadków użycia (UML Use Case)

## A. Identyfikacja Aktorów systemu

Pracownik Biura (Aktor główny): Odpowiada za bezpośrednią obsługę klienta, wprowadzanie danych do systemu, przyjmowanie pojazdów oraz rozliczenia końcowe.

Mechanik (Aktor główny): Odpowiada za realizację napraw, zmianę statusów zleceń oraz przypisywanie zużytych części do konkretnej karty naprawy.

System Bankowy / Terminal (Aktor pomocniczy/zewnętrzny): Odpowiada za procesowanie płatności bezgotówkowych w module rozliczeniowym.

## B. Wykaz Przypadków Użycia wraz ze związkami «include» i «extend»

1. Zarządzanie ewidencją klientów i pojazdów (Przypadek bazowy – realizuje Maciej Jagodziński)

«include» Walidacja danych wejściowych: Każde dodanie klienta lub pojazdu bezwzględnie wymaga sprawdzenia poprawności pól (np. długość i format numeru VIN).

2. Zarządzanie zleceniami (naprawami) (Przypadek bazowy – realizuje Mikhail Rodia)

«include» Wyszukanie pojazdu w bazie: Aby otworzyć kartę naprawy, system musi najpierw zweryfikować, czy pojazd istnieje w systemie.

«extend» Przypisanie mechanika do zlecenia: Opcjonalne rozszerzenie w momencie tworzenia lub edycji zlecenia, zależne od dostępności kadrowej.

3. Zarządzanie bazą części i materiałów (Przypadek bazowy – realizuje Mikhail Rodia)

«extend» Zgłoszenie niskiego stanu magazynowego: Przypadek uruchamia się automatycznie, jeżeli stan danej części magazynowej spadnie poniżej ustalonego limitu.

4. Generowanie kosztorysu i rozliczanie napraw (Przypadek bazowy – realizuje Maciej Jagodziński)

«include» Podsumowanie zużytych części i roboczogodzin: Automatyczne pobranie danych z karty naprawy w celu wykonania obliczeń matematycznych.

«extend» Płatność bezgotówkowa: Rozszerzenie procedury zamknięcia rachunku o komunikację z zewnętrznym systemem bankowym.

5. Przeglądanie historii serwisowej (Przypadek bazowy – realizuje Mikhail Rodia)

«include» Filtrowanie wyników: Wyszukiwanie archiwalnych danych wymaga zdefiniowania kryteriów (np. numer VIN lub nazwisko właściciela).

# Ćwiczenia 11 – Strategia bezpieczeństwa projektu

## Punkt 1: Określenie zasobów – „co chronić"

W systemie „Auto-Expert" ochronie podlegają trzy główne grupy zasobów:

Dane osobowe klientów i pracowników (Baza danych): Imiona, nazwiska, numery telefonów oraz powiązania pojazdów (numery rejestracyjne, VIN) z konkretnymi osobami. Są to dane wrażliwe podlegające przepisom prawnym (np. RODO).

Dane finansowe i operacyjne warsztatu: Historia transakcji, wygenerowane kosztorysy, bazy cenowe części zamiennych oraz informacje o marżach serwisu.

Integralność i ciągłość działania aplikacji: Kod źródłowy systemu (plik .jar), konfiguracja środowiska uruchomieniowego Java (JRE) oraz fizyczny plik lokalnej bazy danych SQLite, którego uszkodzenie lub utrata zablokowałaby pracę warsztatu.

## Punkt 2: Identyfikacja zagrożeń – „przed czym chronić"

Utrata lub uszkodzenie fizycznego pliku bazy danych: Ponieważ SQLite przechowuje wszystkie dane w jednym pliku na dysku komputera, awaria sprzętu (uszkodzenie dysku twardego) lub przypadkowe usunięcie pliku oznacza utratę wszystkich danych.

Nieautoryzowany dostęp lokalny (Wyciek danych): Uruchomienie aplikacji lub bezpośrednie otwarcie pliku bazy danych przez osobę nieuprawnioną (np. klienta pozostawionego bez nadzoru przy komputerze biurowym).

Błędy ludzkie (Niespójność danych): Wprowadzenie złośliwego kodu lub błędnych, destrukcyjnych danych w polach formularzy (np. próba wstrzyknięcia kodu SQL – SQL Injection), co mogłoby uszkodzić strukturę bazy.

## Punkt 3: Oszacowanie ryzyka – „analiza kosztów i zysku"

Biorąc pod uwagę budżet projektu (oparty na open-source) oraz charakter małego warsztatu, wdrożono optymalne kosztowo mechanizmy ochrony:

Zabezpieczenie przed utratą danych (Koszt: ~1 rbh, Zysk: wysoki): Wdrożenie automatycznego skryptu wykonywanego codziennie przy zamykaniu aplikacji, który tworzy kopię zapasową (backup) pliku SQLite na zewnętrzny nośnik lub zabezpieczony dysk w chmurze.

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem (Koszt: ~2 rbh, Zysk: średni/wysoki): Zaprojektowanie prostego, lokalnego ekranu logowania w GUI systemu Java. Dane dostępowe pracowników przechowywane w bazie danych w postaci zahaszowanej (SHA-256).

Zabezpieczenie przed błędami i atakami SQL Injection (Koszt: ~2 rbh, Zysk: bardzo wysoki): Wykorzystanie mechanizmu PreparedStatement w kodzie Javy (JDBC) zamiast zwykłych zapytań tekstowych. Całkowicie blokuje to możliwość wykonania ataków SQL Injection oraz zapewnia poprawność formatu danych.

# Ćwiczenia 12 – Harmonogram testów projektu

## 1. Strategia testowania

Testowanie systemu „Auto-Expert" odbywa się metodą testów manualnych (ręcznych) wykonywanych przez obu członków zespołu projektowego. Każdy moduł testowany jest indywidualnie (testy jednostkowe), a następnie przeprowadzane są testy integracyjne sprawdzające współpracę modułów z bazą danych SQLite.

## 2. Plan testów poszczególnych modułów

| Nr | Moduł / Scenariusz testowy | Opis testu | Oczekiwany wynik | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Dodawanie klienta – dane poprawne | Wprowadzenie imienia, nazwiska i 9-cyfrowego telefonu | Klient zapisany w bazie, komunikat potwierdzający | Maciej |
| T2 | Dodawanie klienta – walidacja telefonu | Wprowadzenie telefonu z literami lub o złej długości | Komunikat błędu, klient NIE zostaje zapisany | Maciej |
| T3 | Dodawanie pojazdu – walidacja VIN | Wprowadzenie numeru VIN krótszego/dłuższego niż 17 znaków | Komunikat błędu, pojazd NIE zostaje zapisany | Maciej |
| T4 | Dodawanie naprawy z mechanikiem | Utworzenie naprawy, podanie mechanika | Naprawa zapisana ze statusem „Przyjęte" i przypisanym mechanikiem | Mikhail |
| T5 | Zmiana statusu zlecenia | Zmiana statusu z „Przyjęte" na „W trakcie naprawy", potem na „Zakończone" | Status zmieniony, widoczny na liście zleceń | Mikhail |
| T6 | Magazyn części – dodawanie | Dodanie części z nazwą, ceną, ilością i min. stanem | Część widoczna w magazynie | Mikhail |
| T7 | Magazyn części – alert niskiego stanu | Ustawienie ilości poniżej min. stanu | Automatyczny alert „NISKI STAN!" przy danej części | Mikhail |
| T8 | Moduł rozliczeniowy – kalkulacja | Sprawdzenie wyliczenia: 2.5 rbh × 150 PLN + 350 PLN części | Suma końcowa = 725 PLN | Maciej |
| T9 | Historia serwisowa – filtrowanie po VIN | Wyszukanie historii napraw po numerze VIN pojazdu | Wyświetlenie listy napraw danego pojazdu z kosztami | Mikhail |
| T10 | Historia serwisowa – filtrowanie po nazwisku | Wyszukanie historii po fragmencie nazwiska klienta | Wyświetlenie pasujących wyników (wyszukiwanie częściowe LIKE) | Mikhail |

## 3. Czas trwania testów

Łączny czas przeznaczony na testowanie: 5 roboczogodzin.
- Testy jednostkowe poszczególnych modułów: 3 rbh (po ~0.5 rbh na moduł)
- Testy integracyjne (współpraca modułów z bazą danych): 1 rbh
- Testy walidacji danych wejściowych i scenariuszy błędnych: 1 rbh

## 4. Kto testuje

Każdy członek zespołu testuje przede wszystkim moduły, za które odpowiada drugi członek zespołu (testowanie krzyżowe), co zapewnia obiektywność oceny:
- Maciej Jagodziński testuje: moduły zleceń, bazy części i historii serwisowej (implementowane przez Mikhail)
- Mikhail Rodia testuje: moduły ewidencji klientów/pojazdów i rozliczeń (implementowane przez Maciej)

Dodatkowo oba członkowie zespołu wspólnie przeprowadzają testy integracyjne sprawdzające poprawność relacji w bazie danych (klucze obce, spójność transakcji, rollback).

## 5. Wyniki testów

Wszystkie 10 scenariuszy testowych (T1–T10) zakończone wynikiem pozytywnym (PASS). Nie wykryto błędów krytycznych. Drobne poprawki kosmetyczne (formatowanie komunikatów) zostały naniesione na bieżąco.

# Instrukcja obsługi systemu „Auto-Expert"

## Wymagania systemowe

Java Runtime Environment (JRE) w wersji 17 lub nowszej

System operacyjny: Windows / macOS / Linux

Biblioteka sqlite-jdbc-3.53.1.0.jar (dołączona w folderze lib/)

## Uruchomienie aplikacji

Kompilacja:

javac -cp "lib/sqlite-jdbc-3.53.1.0.jar" -d bin src/*.java

Uruchomienie:

java -cp "bin:lib/sqlite-jdbc-3.53.1.0.jar" App

(Na Windows zamienić : na ; w classpath)

## Obsługa menu głównego

Po uruchomieniu aplikacji wyświetla się menu główne z 10 opcjami (0-9). Należy wpisać numer opcji i nacisnąć Enter. Aby wrócić z podmenu do menu głównego, należy wybrać opcję 0.

Opcja 1 – Dodaj nowego klienta
System prosi o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu (dokładnie 9 cyfr). Po walidacji klient zostaje zapisany w bazie danych.

Opcja 2 – Wyświetl wszystkich klientów
Wyświetla listę wszystkich klientów z ich ID, imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.

Opcja 3 – Dodaj nowy pojazd
System prosi o 17-znakowy numer VIN, markę, model oraz ID właściciela (klienta). Pojazd zostaje przypisany do klienta.

Opcja 4 – Wyświetl wszystkie pojazdy
Wyświetla listę pojazdów z numerami VIN, marką, modelem i danymi właściciela.

Opcja 5 – Dodaj nową naprawę
System prosi o opis usterki, liczbę roboczogodzin, koszt części, VIN pojazdu i opcjonalnie imię mechanika.

Opcja 6 – Moduł rozliczeniowy
Wyświetla faktury dla wszystkich napraw z automatycznym wyliczeniem kosztów. Dla każdej faktury można wybrać płatność gotówkową lub bezgotówkową (symulacja terminala).

Opcja 7 – Zarządzanie zleceniami
Podmenu umożliwiające przeglądanie zleceń i zmianę statusów (Przyjęte → W trakcie naprawy → Zakończone).

Opcja 8 – Zarządzanie bazą części
Podmenu umożliwiające przeglądanie magazynu (z alertami niskiego stanu), dodawanie nowych części i aktualizację stanów magazynowych.

Opcja 9 – Archiwum historii serwisowej
Podmenu umożliwiające wyszukiwanie historii napraw po numerze VIN pojazdu lub po nazwisku klienta.

# Zrzuty ekranowe (output konsoli)

Menu główne systemu:

================================================
          SYSTEM ZARZĄDZANIA AUTO-EXPERT        
================================================
1.  Dodaj nowego klienta
2.  Wyświetl wszystkich klientów
3.  Dodaj nowy pojazd (przypisz do klienta)
4.  Wyświetl wszystkie pojazdy
5.  Dodaj nową naprawę dla pojazdu
6.  Pokaż MODUŁ ROZLICZENIOWY (Faktury)
7.  Zarządzanie zleceniami (statusy)
8.  Zarządzanie bazą części
9.  Archiwum historii serwisowej
0.  Wyjście z programu
================================================
Wybierz opcję: _

Lista klientów (opcja 2):

================ LISTA KLIENTÓW ================
ID: 1 | Jan Kowalski | Tel: 123456789
ID: 2 | Anna Nowak | Tel: 987654321
================================================

Lista pojazdów (opcja 4):

================ LISTA POJAZDÓW ================
VIN: WDBRF61J21F123456 | Mercedes C200 | Właściciel: Jan Kowalski
VIN: 1HGBH41JXMN109186 | BMW 320i | Właściciel: Anna Nowak
================================================

Zarządzanie zleceniami – lista zleceń (opcja 7):

================ LISTA ZLECEŃ ================
Zlecenie #1 | Auto: Mercedes C200 (VIN: WDBRF61J21F123456)
   Usterka: Wymiana klockow hamulcowych
   Status: Przyjęte | Mechanik: Piotr Zielinski | Data: 2026-05-28
------------------------------------------------
Zlecenie #2 | Auto: BMW 320i (VIN: 1HGBH41JXMN109186)
   Usterka: Wymiana oleju i filtrow
   Status: W trakcie naprawy | Mechanik: Jan Mechanik | Data: 2026-05-29
------------------------------------------------
===============================================

Moduł rozliczeniowy – faktura (opcja 6):

================ MODUŁ ROZLICZENIOWY ================
Faktura nr: 1 | Auto: Mercedes C200
 -> Usługa: Wymiana klockow hamulcowych
 -> Robocizna: 2.5 rbh x 150.0 PLN = 375.0 PLN
 -> Koszt części: 350.0 PLN
 -> ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY: 725.0 PLN
----------------------------------------------------
Czy płatność bezgotówkowo kartą/telefonem? (T/N): T

[SYSTEM BANKOWY] Inicjalizacja połączenia z terminalem...
[SYSTEM BANKOWY] Proszę przyłożyć kartę...
[SYSTEM BANKOWY] Płatność autoryzowana! Pobrano: 725.0 PLN.
=====================================================

Magazyn części z alertem niskiego stanu (opcja 8):

================ MAGAZYN CZĘŚCI ================
ID: 2 | Filtr oleju | Cena: 45.0 PLN | Ilość: 3 szt. | Min: 5 szt. ⚠ NISKI STAN!
ID: 1 | Klocki hamulcowe przod | Cena: 180.0 PLN | Ilość: 12 szt. | Min: 5 szt.
ID: 3 | Olej silnikowy 5W30 1L | Cena: 35.0 PLN | Ilość: 20 szt. | Min: 10 szt.
================================================

Archiwum historii serwisowej – wyszukiwanie po VIN (opcja 9):

========== HISTORIA SERWISOWA (VIN: WDBRF61J21F123456) ==========
Naprawa #1 | Data: 2026-05-28
   Auto: Mercedes C200 | Właściciel: Jan Kowalski
   Usterka: Wymiana klockow hamulcowych
   Status: Przyjęte | Mechanik: Piotr Zielinski
   Koszt: 725.0 PLN (robocizna: 375.0 + części: 350.0)
----------------------------------------------------
=========================================================

Walidacja danych – błędny numer telefonu:

--- DODAWANIE NOWEGO KLIENTA ---
Podaj imię: Jan
Podaj nazwisko: Kowalski
Podaj numer telefonu (9 cyfr): 12345
Błąd: Numer telefonu musi składać się z dokładnie 9 cyfr! (Wprowadzono: 5)

Walidacja danych – błędny numer VIN:

--- DODAWANIE NOWEGO POJAZDU ---
Podaj numer VIN: ABC123
Błąd: Numer VIN musi mieć 17 znaków! (Wprowadzono: 6)